第二轮自治区生态环境保护督察

第38项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮自治区生态环境保护督察第38项整改任务：林西县金易来砷业有限公司擅自将未进行废物属性鉴别的761.43吨脱硫石膏贮存至林西县工业园区一般固体废物贮存场。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 林西县党委和政府 |
| 整改目标 | 完成脱硫石膏属性鉴别，按照属性规范管理。 |
| 整改措施 | （1）2025年6月底前，林西县金易来砷业有限公司完成脱硫石膏属性鉴别。鉴别结果出具前，将脱硫石膏按照危险废物管理。 （2）依据鉴别结果，属于危险废物的严格按照危险废物相关管理规定执行；属于一般工业固体废物的按照一般工业固废管理。 |
| 完成情况 | （1）2024年12月10日，林西县金易来砷业有限公司委托第三方鉴别机构对脱硫石膏进行废物属性鉴别工作。2025年3月10日开始正式取样鉴别，5月初完成鉴别，出具鉴别报告，脱硫石膏鉴别结果为一般工业固体废物。 （2）企业已按照一般工业固体废物对脱硫石膏进行管理，脱硫石膏贮存于厂区内贮存库内，定期转移至林西县工业园区一般固体废物贮存场。 |